**Production d’eau chaude sanitaire solaire de 7 résidences du parc de logement du Fond Calédonien de l’Habitat – Commune de Nouméa et Dumbéa**

***Pièce n° 1 – Acte d’Engagement***

***Lot n° 27 – Chauffe-eau solaire***

**N° de marché : 20637/2022/Tranches 1-2-3-4-10-6-7/371-01**

**Marché privé de Travaux – PPI 2022**

**Titulaire : Nom**

**MODE DE PASSATION DU MARCHE**

Le marché est passé après **appel d’offres ouvert.**

Le marché comprend :

* les études d’exécution complètes autres que celles fournies au présent dossier, réalisées par un bureau d’études compétent et contrôlées par un bureau de contrôle technique agréé à la charge du Maître de l’Ouvrage
* les travaux de construction et les sujétions de chantier
* la fourniture des procès-verbaux (PV), certificats, fiches techniques, d'entretien, et de référence, ainsi que des plans de récolement correspondants
* les frais d’assurance responsabilité civile professionnelle

Le marché est un marché privé de travaux définis par les articles 1710, 1779-3 du Code Civil et soumis aux dispositions de la norme NFP 03.001 (CCAG marché privé de travaux) avec ses amendements éventuels et réputés connus des parties.

**PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS**

Monsieur le Directeur Délégué du Fonds Calédonien de l’Habitat - F.C.H.

**ORDONNATEUR DES DEPENSES**

Monsieur le Directeur Général Délégué du Fonds Calédonien de l’Habitat - F.C.H.

**COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS**

Madame l’Agent Comptable du Fonds Social de l’Habitat - F.S.H.

**PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE**

Monsieur le Directeur Général Délégué du Fonds Calédonien de l’Habitat - F.C.H.

**MAITRE D’ŒUVRE**

La maîtrise d’œuvre est assurée par SOPRONER, représentée par M. Pierre CHOUVENC, domicilié au 1 bis rue Berthelot à Nouméa.

**ARTICLE 1 – CONTRACTANTS**

**Le marché est conclu entre :**

**D’UNE PART,**

***LE TITULAIRE :***

|  |  |
| --- | --- |
| Monsieur |  |
| Agissant au nom et pour le compte de la société |  |
| Ayant son siège social à |  |
| N° RIDET |  |
| N° Registre du Commerce |  |
| N° Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle Décennale & Compagnie |  |

**Ci-après dénommé « l’Entrepreneur » ou « le Titulaire »**

**D’AUTRE PART,**

***LE MAITRE DE L’OUVRAGE :***

Le **FONDS CALEDONIEN DE L’HABITAT**, par abréviation F.C.H, société par actions simplifiée, ayant son siège social au n°1 rue de la Somme, Immeuble Jules FERRY - BP 3887 – 98846 NOUMEA CEDEX, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NOUMEA sous le numéro 705210-001, ici représenté par son Directeur Général Délégué, Monsieur **Jean-Loup LECLERCQ**, domicilié professionnellement à NOUMEA, 1 rue de la Somme.

La société FCH agissant en sa qualité de Maître de l’Ouvrage est ci-après identifiée par les termes génériques **« le FCH »** ou **« le MO ».**

**ARTICLE 2 - ENGAGEMENT**

L’Entrepreneur,

* après avoir visité les lieux et avoir apprécié à son point de vue et sous sa seule responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter,
* après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et de l’ensemble des pièces constitutives du présent Marché de Travaux dont le détail est indiqué à l’article II du CCAP,
* après avoir établi les déclarations prévues dans le cadre de la réglementation rendue applicable par le présent acte d’engagement,
* après avoir pris connaissance du rapport géotechnique joint au présent appel d’offre.

S’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents ci-dessus visés, à exécuter les travaux définis dans l’article 3 ci-après et dans les conditions ci-après indiquées.

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société pour laquelle il intervient, dans le cas où elle serait admise au redressement judiciaire devrait justifier qu’elle est autorisée à poursuivre le présent contrat.

Et affirmesous peine de résiliation de plein droit du marché, que la personne physique ou morale pour laquelle il intervient répond aux conditions d’exercice des métiers de la construction conformément à la délibération n°63 du 18/02/2020.

Le présent engagement est expressément accepté par l’Entrepreneur.

Toutefois, l’Entrepreneur n’est lié par le présent Acte d’Engagement que si son acceptation lui est notifiée **dans un délai de cent vingt (120) jours** à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

**ARTICLE 3 – OBJET DU MARCHE**

Les travaux, objets du marché, consistent en **la mise en place de système de production d’eau chaude sanitaire solaire de 7 résidences du parc de logements du Fond Calédonien de l’Habitat sur la commune de Nouméa et Dumbéa, à savoir :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tranche | Résidence | Localisation |
| **1** | **Charpentier 3** | **l’impasse Frantz LITZ – Jacarandas 2 – 98835 Dumbéa** |
| **2** | **Vivaldi 1** | **rue S. PROKOFIEV et Impasse G. HEANDEL – Jacarandas 2 – 98835 Dumbéa** |
| **3** | **Timanu** | **rue Felix TROMBE – Centre Urbain – 98835 Dumbéa** |
| **4** | **Moné** | **rue Georges KABAR – 98835 Dumbéa** |
| **10** | **Lobata** | **28 rue Rédika – Magenta Ouémo – 98835 Dumbéa** |
| **6** | **Ile Dié** | **rue du Bataillon du Pacifique – 98835 Dumbéa** |
| **7** | **Nouré** | **250 avenue des Parachutistes Calédoniens – Lotissement Brigitte – 98835 Dumbéa** |

Les travauxseront réalisés en **sept (7)** tranches budgétaires :

* **Tranche 1 correspondant aux travaux de la résidence Charpentier 3 ;**
* **Tranche 2 correspondant aux travaux de la résidence Vivaldi 1 ;**
* **Tranche 3 correspondant aux travaux de la résidence Timanu ;**
* **Tranche 4 correspondant aux travaux de la résidence Moné ;**
* **Tranche 10 correspondant aux travaux de la résidence Lobata ;**
* **Tranche 6 correspondant aux travaux de la résidence Ile Dié ;**
* **Tranche 7 correspondant aux travaux de la résidence Nouré ;**

Les travaux seront réalisés en **un (1)** lot technique : **lot 27 – Chauffe-eau solaire**.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

**ARTICLE 4 – COMMANDE – DELAIS**

Le délai de la période de préparation sera distinct de celui des travaux afin que le délai d’approvisionnement, difficilement maitrisable, n’entre pas dans le délai contractuel. A noter qu’un suivi de l’approvisionnement sera tout de même à transmettre à la MO.

La commande de la période de préparation par le MO sera matérialisée par la signature de l’Ordre de Service (OS) en prescrivant le démarrage.

Si l’OS n’est pas signé par le MO et remis par ce dernier, contre récépissé, au Titulaire dans le délai maximum de **6 (six) mois** à compter de la notification du marché, le présent Acte d’Engagement sera nul et non avenu, les parties soussignées y consentant expressément et par avance.

En revanche, si l’OS signé est remis par le MO au Titulaire dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la période de préparation devra être exécuté **dans le délai d’un (1) mois** à compter de la date de remise de l’OS par le MO.

La commande des travaux par le MO sera matérialisée par la signature de l’Ordre de Service (OS) en prescrivant le démarrage lorsque que l’approvisionnement sera arrivé en Nouvelle-Calédonie.

Les travaux et prestations devront être exécutés **dans le délai de réalisation de :**

* **[à compléter] mois** à compter de la date de remise de l’OS par le MO pour la résidence Charpentier 3.
* **[à compléter] mois** à compter de la date de remise de l’OS par le MO pour la résidence Vivaldi 1.
* **[à compléter] mois** à compter de la date de remise de l’OS par le MO pour la résidence Timanu.
* **[à compléter] mois** à compter de la date de remise de l’OS par le MO pour la résidence Moné.
* **[à compléter] mois** à compter de la date de remise de l’OS par le MO pour la résidence Lobata.
* **[à compléter] mois** à compter de la date de remise de l’OS par le MO pour la résidence Ile Dié.
* **[à compléter] mois** à compter de la date de remise de l’OS par le MO pour la résidence Nouré.

Pour information, le MO cible les délais de réalisation des travaux suivants :

* Résidence Charpentier 3 : 10 semaines ;
* Résidence Vivaldi 1 : 6 semaines ;
* Résidence Moné : 13 semaines ;
* Résidence Lobata : 17 semaines ;
* Résidence Timanu : 13 semaines ;
* Résidence Ile Dié : 16 semaines ;
* Résidence Nouré : 6 semaines.

**ARTICLE 5 – PRIX**

Les modalités de variation des prix de prix sont fixées à l’article 3.4 du CCAP.

Le mois d’origine d’établissement des prix (m0), tel que définit au CCAP, est fixé au mois de **juin 2022.**

**Le prix des travaux est fixé TTC conformément aux dispositions de l’Article 3.3.1 du CCAP.**

***Pour les travaux forfaitaires***

Les travaux sont rémunérés forfaitairement, en application des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le cadre de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour l’ensemble des ouvrages ou prestations définis au CCTP.

Les quantités apparaissant au DPGF, une fois acceptées par l’entrepreneur, constituent le métré forfaitaire définitif non modifiable, sauf en cas de modification du projet ordonnée par le MO.

***Pour les travaux au métré***

Sans objet.

**ARTICLE 6 – MONTANT du marche**

Soit, un montant global en lettres :

**[A compléter en lettre] francs CFP TTC.**

**ARTICLE 7 SOUS – TRAITANCE / NANTISSEMENT**

**7.1 - Sous-traitance envisagée avant la passation du marché**

Les annexes au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que l’Entrepreneur envisage de faire exécuter par des sous-traitants, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance.

Le montant TTC des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal, non révisable ni actualisable, de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations sous-traitées conformément à ces annexes est :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titulaires** | **Sous-traitants** | **Montant des travaux sous-traités** | | | |
| ***En chiffres*** | | | ***En lettres*** |
|  |  | **HT** | **TGC** | **TTC** |  |
| **Nom** | **Nom** | **XXXXX** | **XXX** | **XXXXX** | **Nombre Francs CFP** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  | **XXXXX** | **XXX** | **XXXXX** | **Nombre Francs CFP** |

**7.2 Nantissement du Titulaire**

Par différence entre le montant **TTC** du Titulaire tel que noté en l’article 6, et le montant des travaux Toutes Taxes Comprises sous-traités tel que noté en l’article 7.1, il en résulte que le montant maximal de la créance que l’Entrepreneur pourra présenter en nantissement est de :

|  |  |
| --- | --- |
| **TITULAIRE** | **MONTANT NANTISSEMENT TTC** |
| **Nom** | **XXX francs CFP** |

**ARTICLE 8 – PAIEMENTS**

Le MO se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte bancaire suivant :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TITULAIRE** | **INTITULÉ DU COMPTE** | **BANQUE** | **N° COMPTE (23 chiffres)** |
| **Nom** | **Nom** | **Nom** | **XXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXX-XX** |

Le MO se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter le montant des sommes au crédit des comptes indiqués dans les annexes au présent Acte d’Engagement, dans les avenants ou dans les actes spéciaux ultérieurs.

Fait à Nouméa, le **JJ/MM/AAAA** en un (1) exemplaire original

|  |  |
| --- | --- |
| ***L’Entrepreneur (1) :*** |  |

1. *Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Le Maître de l’Ouvrage :*** | Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation,  Le Directeur Technique  ***Etienne VELUT*** |